Приложение № 1 к программе

«Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сушанского сельского поселения на 2022-2024 годы»

Основные программные мероприятия долгосрочной Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик | Ответственные исполнители и соисполнители | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | итого | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | паспортизация дорог общего пользования местного значения | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы |  | 851,15 | 693,0 | 809,5 |  |
| 3. | содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения и придорожных полос 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодёжной в д. Коегоща Сушанского сельского поселения Боровичского района Новгородской области; «Дорога к дому2022» | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2022-2024 годы |  | 1994,0 В т.ч. Областной бюджет-1894,0. Местный бюджет- 100,0 | 2013,0 В т.ч. Областной бюджет- 1873,0 Местный бюджет- 140,0 | 1315,0 В т.ч. Областной бюджет- 1249,0 Местный бюджет- 66,0 |  |
|  | итого |  |  |  | 7675,65 | 2845,15 | 2706,0 | 2124,5 |  |